吉林大学本科毕业论文（设计）中期检查表

中检日期：2021年 5 月 7日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | | 软件学院 | 专 业 | 软件工程 |
| 学生姓名 | | 余海涛 | 教学号 | 55170237 |
| 指导教师 | | 王勇 | 职 称 | 讲师 |
| 校外指导教师及  其所属单位 | |  | 职 称 |  |
| 课题来源 | | 自选 | 课题性质 |  |
| 论文（设计）题目：基于微信餐厅服务系统服务器端的设计与实现 | | | | |
| 论文（设计）工作进展 | 1.浏览器端、移动端、后端代码完成度90%，剩10%的QA和优化过程。  2.翻译外文文献  3.填写开题报告  4.撰写论文第一章绪论、第二章知识简介，论文总体完成度20% | | | |
| 存在的问题及解决方案 | 论文编写需加快进度 | | | |
| 下一阶段工作计划和研究内容 | 5.8-5.9，对软件功能进行一次彻底的QA测试。  5.10开始，撰写论文，记录开发流程。  5.15开始，优化论文，纠正格式，论文查重 | | | |
| 指导教师意见 | 指导教师签名：  20 年 月 日 | | | |

注：1.若无“校外指导教师”，可不填写；

2.课题来源：国家级项目、省部级项目、校级项目、学校科研任务、校外协作项目、实验室建设、就业所在单位项目、预研课题、自选；

3.课题性质：设计、论文；

4.学院（系）意见，仅在□内填√；

5.本表由学生填写，一式一份，学院备案并归入学生论文材料。